UMOWA nr HZP.281.78.2018…..V - wzór

zawarta w dniu ............ 2018 r.

pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

z siedzibą: 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045146; wysokość kapitału zakładowego: 25.400.000,00 zł;

nr konta bankowego: PL 96 1600 1143 1847 6912 8000 0002

NIP: 725-18-01-126,

reprezentowaną przez:

- ...….................................................................................

- ......................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym lub ZWIK

a

firmą/firmami*:

......................................................................................

NIP:………………………

reprezentowaną/ reprezentowanymi* przez:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

zwaną/zwanymi* w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1579) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .............................

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Dla części 1 zamówienia:*

  - opracowanie kompleksowego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z częścią kosztową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont wodociągów azbestocementowych Ø150/100 w rejonie ul. Doroszewskiego i ul. Chełmońskiego w Łodzi,

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z ww. dokumentacją, zgodnie 
z zasadami określonymi w § 8 niniejszej umowy.

Dla części 2 zamówienia:*

  - opracowanie kompleksowego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z częścią kosztową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont wodociągu azbestocementowego Ø 150 w ul. Górnej na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Długosza w Łodzi,

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z ww. dokumentacją, zgodnie 
z zasadami określonymi w § 8 niniejszej umowy.

Dla części 3 zamówienia:*

  - opracowanie kompleksowego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z częścią kosztową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont wodociągu żeliwnego Ø 150                    w ul. Św. Franciszka z Asyżu na odcinku od ul. Narewskiej do ul. Czahary w Łodzi,

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z ww. dokumentacją, zgodnie 
z zasadami określonymi w § 8 niniejszej umowy.

Dla części 4 zamówienia:*

  - opracowanie kompleksowego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z częścią kosztową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont wodociągu żeliwnego Ø 200                        w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Astronautów w Łodzi,

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z ww. dokumentacją, zgodnie 
z zasadami określonymi w § 8 niniejszej umowy.

*odpowiedni dla części zapis zostanie wprowadzony do treści umowy

- Przewidywany zakres prac

Dla części 1 zamówienia:*

Do remontu przeznaczone jest ca 728 m wodociągu Ø150 i Ø100 z azbestocementu, w rejonie ul. Doroszewskiego i ul. Chełmońskiego ( Załącznik nr 1 – pokazuje przybliżoną lokalizację wodociągów podlegających remontowi), tj.:

- wodociąg Ø 150 o długości ok. 206 m w dawnej ul. Grottgera od ul. Chełmońskiego do ul. Siemiradzkiego;

- wodociąg Ø 100 o długości ok.119 m w ul. Chełmońskiego od wodociągu Ø 150 do ul. Chełmońskiego 15;

- wodociąg Ø 150 o długości ok.33 m w ul. Chełmońskiego od ul. Kilińskiego do dawnej ul. Grottgera;

- wodociąg Ø 100 o długości ok.214 m w ul. Chełmońskiego od ul. Chełmońskiego do ul. Siemiradzkiego;

- wodociąg Ø 100 o długości ok.156 m w dawnej ul. Fałata od dawnej ul. Grottgera do ul. Chełmońskiego.

Remont wodociągu należy wykonać wraz z:

- wymianą 3 przyłączy włączonych do wodociągu wykonanych z innych materiałów niż PEHD (Siedlecka 3A/3B - dawniej 1/3, Doroszewskiego 10 - dawniej Chełmońskiego 10, Doroszewskiego 12 - dawniej Fałata 2),

- przełączeniem 4 przyłączy do posesji: Doroszewskiego 8, Doroszewskiego 10A, Doroszewskiego 7, Chełmońskiego 25.

Z uwagi na awaryjność z eksploatacji został wyłączony wodociąg na odcinku od zasuwy 
nr 644 do zasuwy w okolicach hydrantu nr 911 (objąć zakresem remontu),  a dla zasilania posesji Siedlecka 3A/3B i Doroszewskiego 12 zostały wykonane prowizoryczne podłączenia.

W projekcie należy uwzględnić istniejące zasilanie prowizoryczne. Przewidzieć jego odłączenie i wymianę przyłącza po starej trasie.

Dla części 2 zamówienia:*

Remont obejmuje:

- Wodociąg Ø150 w ul. Górnej na odcinku od ZL9891 ( zasuwa nie podlega wymianie) 
w pobliżu ul. Drewnowskiej do ul. Długosza (azbestocement, długości ok. 562 m);

- Wodociąg Ø100 pomiędzy ulicami Kasprzaka i Górną wzdłuż bloku nr 65 (żeliwo, długości ok. 3m);

- Wodociąg Ø150 w ul. Długosza od ul. Pietrusińskiego do ul. Wapiennej (żeliwo, długość 
ok. 3 m).

Remont dotyczy również wymiany przyłączy włączonych do remontowanych wodociągów, będących własnością ŁSI sp. z o.o., tj. przyłączy do posesji: Górna 23/25,  22, 27, 26, 29/31, 28, 30/32, 35, 37/43, 45, 36, 47, 49, 44, 53/55,  52,  Kasprzaka 57 i 59 oraz Okrzei 40 oraz przepięcia przyłącza  do  posesji Górna 24.

Hydrant W/HP/14986 liniowy podziemny oraz zasuwa W/Z/ZL/14049 zlokalizowane w trawniku 
w ul. Górnej ( przy Kasprzaka 57)  podlegać będą przełożeniu.

Dla części 3 zamówienia:*

Remont obejmuje:

- Wodociąg Ø 150 w ul. Św. Franciszka z Asyżu na odcinku od ul. Narewskiej 
do ul. Czahary (materiał: żeliwo na długości ok 999 m; materiał: PCV na długości 
ok 38 m) wraz z odejściami w ulice boczne wodociągów:

- Ø 200 w ul. Dobrzyńskiej (PCV długość ok.22 m)

- Ø 150 w ul. Narewskiej (żeliwa, długość ok.22 m)

- Ø 150 w ul. Zwrotnikowej (PCV, długość ok.21 m)

- Ø 150 w ul. Kutnowskiej (PCV, długość ok.10 m)

- Ø 150 w ul. Magnesowej (PCV, długość ok.23 m)

- Ø 150 w ul. Eleonory (PCV, długość ok.9 m)

- Ø 150 w ul. Szybowcowej (PCV, długość ok.9 m)

- Ø 150 w ul. Rozległej (PCV, długość ok.18 m)

- Ø 150 w ul. Człuchowskiej (żeliwo, długość ok.10 m)

- Ø 200 w ul. Zenitowej (PCV, długość ok.29 m)

- Ø 150 w ul. Skarżyńskiego (PCV, długość ok.12 m)

- Ø 100 w ul. Szkoły Orląt (PCV, długość ok.18 m)

- Ø 150 w ul. Drzymały (żeliwo, długość ok.10 m)

- Ø 150 w ul. Kołobrzeskiej (PCV, długość ok.21 m)

- Ø 150 w ul. Burtowej (PCV, długość ok.10 m)

- Ø 150 w ul. Nizinnej (PCV, długość ok.17 m)

- Ø 150 w ul. Basenowej (PCV, długość ok.24 m)

- Ø 150 w ul. Czahary od ul. Św. Franciszka w stronę ul. Torfowej (PCV, długość ok.34 m)

- Ø 150 w ul. Czahary od ul. Św. Franciszka w stronę ul. Pustynnej (PCV, długość ok.18 m)

Remont dotyczy również wymiany 18 przyłączy włączonych do remontowanych wodociągów wykonanych do 1992r., tj. przyłączy do posesji przy ul. Św. Franciszka z Asyżu o numerach: 19, 22, 26, 30, 32, 33, 38, 46, 47, 48, 48a, 53, 54, 56, 62, 71, 72, 79  oraz przepięcia 9 przyłączy wykonanych od roku 1993, tj. przyłączy przy ul. Św. Franciszka z Asyżu o numerach: 29, 31, 35, 36, 37, 45, 64, 74, 76/78.

Wymianie podlegają dwa zdroje uliczne zlokalizowane przy ul. Św. Franciszka z Asyżu nr 36 i 50/Człuchowska.

Dla części 4 zamówienia:*

Remont obejmuje:

- Wodociąg Ø 200 w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Pabianickiej (ZU 11810) do ul. Zaolziańskiej (żeliwo, długości ok. 312 m);

- Wodociąg Ø 200 w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Zaolziańskiej do ul. Astronautów (HP 3928 i ZU 3379) (żeliwo, długość ok. 494 m; stal ocynkowana, długość ok. 12 m);

Z zakresu remontu wyłączony jest węzeł wodociągowy w ul. Karpackiej/Zaolziańskiej, którego wymiana została przewidziana w ramach remontu wodociągu w ul. Zaolziańskiej.

Realizacja remontu wodociągu na odcinku zlokalizowanym w chodniku wzdłuż sklepu „Żabka”, w rejonie skrzyżowania z ul. Zaolziańską, ze względu na gwarancję na chodnik obowiązującą do sierpnia 2021r., możliwa będzie po ustaniu okresu gwarancyjnego.

Remontem nie jest objęty odcinek wodociągu pod bocznicą kolejową do Zakładów „Organika”, który został wymieniony w roku 2006 zgodnie z dokumentacją archiwalną 
nr 103-735.

- Odejścia w ulice boczne wodociągów:

- Ø 100 w ul. Kosmonautów (żeliwo, długość ok. 16 m)

- Ø 100 osiedle Kurak (Karpacka-Ciasna) (żeliwo, długość ok. 2 m)

- Ø 100 w ul. Trwałej (żeliwo, długość ok. 9 m)

- Ø 150 w ul. Chocimskiej (żeliwo, długość ok. 10 m)

- Ø 200 w ul. Frycza-Modrzewskiego (żeliwo, długość ok. 15 m)

- Ø 150 w ul. Astronautów (żeliwo, długość ok. 8 m)

Remont dotyczy również wymiany przyłączy włączonych do remontowanych wodociągów wykonanych do 1992r. włącznie i będących własnością ŁSI sp. z o.o., tj. przyłączy do posesji:

- Pabianicka 74/76 (Kurak bl. 414/415)

- Karpacka 8 (Kurak bl. 437A)

- Karpacka 10

- Karpacka 12 (Kurak bl. 443)

- Karpacka 14 (Kurak bl. 403)

- Karpacka 16 (Kurak bl. 402)

- Karpacka 18 (Kurak bl. 401)

- Karpacka 19 (Kurak bl. 305)

- Karpacka 29

- Karpacka 61 (dawniej 23 - KS Tęcza)

- Ciasna 21A (nr arch. 652)

oraz przepięcia przyłączy wykonanych od roku 1993, tj. przyłączy do posesji:

- Karpacka 12a/Będzińska dz. nr 51/51

- Karpacka 20

- Zaolziańska 49

Dla części 1 - 4 zamówienia:*

- Remont wodociągów należy wykonać poprzez wymianę istniejących rur na rury z żeliwa sferoidalnego z powłoką z zaprawy cementowej.

- Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy dobrać najkorzystniejszą pod względem technicznym i ekonomicznym technologię wykonania remontu.  Ze względu na lokalizację wodociągów         w terenach zurbanizowanych należy rozważyć zastosowanie technologii bezwykopowych.

- Wybrana technologia wymiany przyłączy winna dodatkowo uwzględniać stan istniejący w terenie, ograniczać do minimum ingerencję w nieruchomość prywatną. Przyłącza należy wykonać z rur z PE-HD. Szczegółowy zakres armatury i przyłączy do wymiany/przełączenia należy na roboczo, podczas opracowywania dokumentacji, uzgadniać ze ZWiK sp. z o.o.

- W przypadku ujawnienia dodatkowych przyłączy nieujętych ilościowo w przedmiocie umowy, należy po uzgodnieniu ze ZWiK sp. z o.o., w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust 1 umowy, opracować dla nich dokumentację przełączenia bądź wymiany.

- Należy również wymienić armaturę odcinającą i hydrantową, tak aby wszystkie włączenia realizowane były      (w uzgodnieniu ze ZWiK ) poprzez węzły trzech zasuw.

Dla części 1 - 2 zamówienia:*

W dokumentacji  dla części 1 i 2 zamówienia należy przewidzieć sposób prowadzenia  robót zapewniający usunięcie i utylizację rur azbestocementowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy               i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. 2004  Nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

*odpowiedni dla części zapis zostanie wprowadzony do treści umowy

- Wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji:

- Kompleksowa dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy, winna zawierać niezbędne do realizacji projekty, uzgodnienia i decyzje. Między innymi należy opracować:

- dokumentację na mapach do celów lokalizacyjnych w skali 1:500,

- technologię wykonania remontu,

- wytyczne organizacji i wykonania robót,

- sposób tymczasowego zaopatrzenia w wodę istniejących odbiorców na czas budowy (jako odrębne opracowanie).

- ewentualny projekt odwodnienia wykopów ( opracowanie poprzedzić rozpoznaniem warunków gruntowo wodnych),

- ewentualny projekt inwentaryzacji zieleni (wraz z wyceną),

- projekt organizacji ruchu (wyłącznie dla części 2 zamówienia),

- projekt odtworzenia nawierzchni (uzgodniony z zarządca drogi lub właścicielem terenu),

- część terenowo – prawną (odrębne opracowania) zawierającą:

- mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją remontowanego uzbrojenia oraz pasa zajęcia terenu na czas robót,

- mapę z ewidencji gruntów z naniesioną trasą rurociągów tymczasowych,

- uzgodnienia z właścicielami terenu odnośnie prowadzenia robót. Dla działek prywatnych uzgodnienie musi zawierać wyrys z mapy z trasą wodociągu na tej działce i powinno być spisane na druku opracowanym przez ZWiK sp. z o.o. (załącznik nr 2),

- wypisy z ewidencji gruntów,

- zgodę Projektanta na udostępnienie danych osobowych,

- przedmiar robót,

- wytyczne BIOZ,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- dodatkowo, do celów archiwalnych należy opracować po 2 egz. oddzielnej dokumentacji projektowej na remont każdego przyłącza.

- W dokumentacji należy określić miejsce poboru wody do płukania wodociągu, sposób płukania oraz miejsce odprowadzania wód popłucznych, a także podać sposób zaopatrzenia w wodę istniejących odbiorców na czas budowy.

- Dokumentacja przed przekazaniem do odbioru winna być uzgodniona z Zamawiającym. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu w terminie umownym powinna zawierać wymagane uzgodnienia. Uzgo- dnienia i decyzje winny być uzyskane na Zamawiającego i niezwłocznie przekazane do ZWiK Sp. z o.o.

- Projekty, Specyfikacje i Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

- Projekty muszą spełniać wymagania prawa budowlanego, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), polskich norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, zakładać technologie korzystne pod względem technicznym i ekonomicznym.

- W projekcie należy uwzględnić wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej             z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).

- Projekty należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. (Dz. U. 2012 poz. 462 z póź. zmian.), w sprawie szczegółowego zakresu            i formy projektu budowlanego. Między innymi do dokumentacji należy dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1, pkt. 3, lit. A ustawy Prawo Budowalne (dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie po 01.01.1995r.) oraz wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

## Przedmiary robót  należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. Z 2004 r. nr 130 poz. 1389).  Przedmiary muszą być opracowane na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie technicznym oraz uwzględniać warunki terenowe, w których realizowane będzie zadanie. Część kosztowa musi być sprawdzona              i autoryzowana przez Głównego Projektanta.

- Dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną. Dokumentacja winna zawierać zgodę Projektanta na udostepnienie danych osobowych.

§2

Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w liczbie egzemplarzy:

- projekty budowlane- wykonawcze remontu wodociągu wraz z odejściami bocznymi i przyłączy 
( w tym jeden egzemplarz przeznaczony do publikacji na stronie internetowej 
pozbawiony uzgodnień zawierających dane chronione, zawierający tabelę z numerami działek, 
które będą zajęte)								- 4 kpl.

- projekt  tymczasowego zaopatrzenia w wodę  (oddzielne opracowania)	- 2 kpl.

- projekt budowlany – wykonawczy remontu przyłączy			- 2 kpl. dla każdego

przyłącza,

- operat terenowo-prawny (odrębne opracowanie)				- 2 kpl.

- projekt odwodnienia wykopów (w przypadku sporządzenia)			- 2 kpl.

- projekt inwentaryzacji zieleni ( w przypadku sporządzenia)			- 2 kpl.

- projekt organizacji ruchu (wyłącznie dla części 2 zamówienia)		- 2 egz.

- projekt odtworzenia nawierzchni						- 2 egz.

- przedmiar									- 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót				- 2 egz.

oraz 3 kpl. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, z czego:

- 1 egz. w formacie .pdf.

- 1 egz. w formacie .pdf nie zawierający operatu terenowo-prawnego (wypisów z rejestru gruntów,

zgód właścicieli prywatnych), uprawnień projektowych i zaświadczeń o przynależności do Izby

Samorządu Zawodowego i innych dokumentów zawierających dane osobowe,

- 1 egz. w formacie umożliwiającym odczyt rysunków i map za pomocą programu AutoCad jak również

edycję oraz nanoszenie zmian; pliki tekstowe winny być przedstawione w formacie .doc lub .xls,

zdjęcia lub ilustracje – w formacie .jpg, przedmiar w formacie .ath.

Dokumentację na płytach CD/DVD należy czytelnie zarchiwizować w folderach.

Dokumentację winna zawierać oświadczenie projektanta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej opracowania.

§ 3

Terminy

- Termin realizacji umowy ( w zakresie opracowania dokumentacji): ostateczny termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej,  wyznacza się na 150 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ……………………2019r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy (w zakresie opracowania dokumentacji)  uznaje się datę  podpisania przez Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Termin dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej celem uzyskania jego opinii, ustala się na co najmniej 20 dni kalendarzowe przed upływem ostatecznego terminu, wskazanego w ust.1.

- Czynności nadzoru autorskiego sprawowane będą podczas całego okresu trwania robót realizowanych na podstawie dokumentacji tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy na realizację robót do dnia ich odbioru, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad – do dnia usunięcia tych wad, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o rozpoczęciu robót.

§ 4

Warunki realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy zgodnie z:

a) warunkami określonymi w niniejszej umowie,

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,

c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym:

- z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień od instytucji i władz oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. praw autorskich majątkowych do opracowań będących przedmiotem umowy oraz praw zależnych,

- ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją.

§ 5

Wynagrodzenie/warunki płatności

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy na kwotę brutto w wysokości ……………… zł (słownie złotych….)

w tym:

1.1) za opracowanie kompleksowego projektu budowlanego -  wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót -  wynagrodzenie brutto w wysokości ………… zł,

1.2) za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją – wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………zł.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 pkt 1.1) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, a także podatki obowiązujące na terenie RP . Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1.2) jest również wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, a także podatki obowiązujące na terenie RP .

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 w przypadku zmiany ustawowej stawki procentowej podatku od towarów i usług VAT na przedmiot zamówienia. Zmiana kwoty wynagrodzenia brutto wymaga aneksu do umowy.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury z tytułu należności, o których mowa w ust.1 pkt 1.1) niniejszej umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur dotyczących wynagrodzenia, o którym mowa  w ust. 1 pkt.1.2) niniejszego paragrafu, stanowi dołączona do faktury kopia „kontrolki pobytu” Projektanta na budowie, potwierdzona przez inspektora nadzoru lub kopia  wpisu Projektanta na „listę obecności”, potwierdzająca udział w  naradzie, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 3 pkt.4) niniejszej umowy.

**Wykonawca wraz z fakturą dotyczącą wynagrodzenia o którym mowa  w ust. 1 pkt.1.2) niniejszego paragrafu każdorazowo złoży oświadczenie o liczbie godzin poświęconych na realizację umowy w danym miesiącu kalendarzowym oraz oświadczenie zawierające informację czy Wykonawca zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę z pracownikiem lub umowy zlecenia poinformować na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

- Płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem,  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 6

Warunki odbioru

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu prace projektowe, stanowiące przedmiot  odbioru, w siedzibie Zamawiającego.

- Przez przedmiot odbioru należy rozumieć dokumentację kompletną do realizacji wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  a także niezbędne uzgodnienia i decyzje, konieczne do realizacji remontu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zaopiniowania kompletną dokumentację zaopatrzoną oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną.

- Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od złożenia dokumentacji projektowej do zaopiniowania, zobowiązuje się do  przekazania Wykonawcy uwag lub potwierdzenia poprawność jej wykonania. Powyższy termin obowiązuje po każdorazowym złożeniu poprawionej dokumentacji do zaopiniowania przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia uwag do  dokumentacji, Wykonawca, po ich uwzględnieniu, przedkłada dokumentację do ponownego zaopiniowania.  Brak możliwości przyjęcia dokumentacji, z uwagi na nieprawidłowości jej wykonania lub braki, skutkuje powtórzeniem powyższego toku postępowania. Przekroczenie terminu ostatecznego opracowania dokumentacji może być podstawą do naliczania kary umownej, o której mowa w § 10 ust.1 lit. b) niniejszej umowy.

- Każdorazowo, do opiniowania Wykonawca winien złożyć minimum 2 egz. wszystkich projektów wymienionych w §2, z czego 1 egz. (po każdym opiniowaniu) może pozostać u Zamawiającego jako archiwalny.

- Do dnia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację, pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego w liczbie egzemplarzy określonej w § 2, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony.

- Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Aprobata Zamawiającego nie będzie miała wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za opracowanie powyższej dokumentacji.

- W przypadku konieczności dokonania uzupełnień bądź zmian w dokumentacji projektowej na żądanie Organu Administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca w terminie wskazanym przez Organ winien dokonać odpowiednich poprawek.

§ 7

Prawa autorskie

- Wykonawca zapewnia, że  dokumentacja projektowa będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszać praw  autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu przedmiotu umowy, a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego  lub osoby trzecie (np. urzędy), zostały stworzone przez Wykonawcę i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, opisanego w § 5 ust.1 pkt.1.1) umowy i bez potrzeby składania w tym przedmiocie odrębnych oświadczeń woli Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ich wykorzystania przy realizacji robót w zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej, w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno poprzez umieszczenie dokumentacji, jako produktu multimedialnego, na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR, DVD, czy poprzez wprowadzenie do pamięci komputera), jak również teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci materialnych nośników dokumentacji, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,

3) prawa do rozpowszechniania dokumentacji projektowej, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publicznie udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) prawo do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono, przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników koncepcji jak i jego cyfrowej postaci.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).

- Opracowanie wykonane w ramach umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z  realizacją robót, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu dokumentacji projektowej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których mowa w ust 3 niniejszego paragrafu.

- Przejście autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej.

§ 8

Zasady pełnienia nadzoru autorskiego

- Nadzór autorski odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego i obejmować będzie:

- stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, w zakresie m.in. rozwiązań technicznych, funkcjonalnych, technologicznych oraz zastosowanych materiałów i urządzeń,

- uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzanych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w toku wykonywanych robót budowlanych,

- udział w komisjach i naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach związanych z realizacją zadania,

- udzielanie stosownych porad Wykonawcy robót i bieżących wyjaśnień wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania.

- Projektant w szczególności zobowiązany jest:

- sprawować nadzór autorski osobiście, a w przypadku pisemnej zgody Zamawiającego przez osobę przez niego wskazaną,

- stawiać się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę i doświadczenie zgodnie z dobrze pojętym interesem Zamawiającego,

- wykonać na zlecenie Zamawiającego dodatkowe opracowania projektowe, jeżeli okaże się, że ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w terminie każdorazowo ustalonym przez strony na piśmie i za odrębne wynagrodzenie,

- w razie niestawienia się na wezwanie Zamawiającego lub w razie niewykonania lub nienależytego wykonania nadzoru autorskiego – Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dany pobyt.

- Zasady rozliczania czynności objętych nadzorem autorskim:

- rozliczenie pobytów na budowie odbywać się będzie na podstawie potwierdzonych pisemnie przez inspektora nadzoru „kontrolek pobytu”,

- w przypadku gdyby realizacja zadania wymagałaby większej liczby nadzorów autorskich niż przyjęto w  § 5 ust. 1 pkt. 1.2) niniejszej umowy, zostanie to usankcjonowane aneksem do umowy, wg ceny jednostkowej brutto za sprawowanie  jednego nadzoru autorskiego, podanej w § 5 ust.1 pkt 1.2) niniejszej umowy,

- każdorazowy udział w naradach potwierdzony będzie wpisem Projektanta na „listę obecności”,

- podstawą rozliczenia każdego nadzoru autorskiego będzie cena  brutto za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego, o której mowa w § 5 ust.1 pkt.1.2) niniejszej umowy.

- W przypadku braku konieczności skorzystania przez Zamawiającego z nadzoru autorskiego określonego w ust.2 pkt.1) niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego.

§ 9

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

- Do kierowania prac, w zakresie realizacji przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się wiodącego Projektanta: ……………………..., który w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Koordynatorem w zakresie  realizacji obowiązków umowy, ze strony Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej jest pracownik Działu Inwestycji i Remontów: ………………………………..

- Koordynatorem w zakresie  realizacji obowiązków umowy, ze strony Zamawiającego w zakresie nadzoru autorskiego będzie inspektor nadzoru, pełniący nadzór nad realizacją zadania.

- Ewentualna zmiana wiodącego Projektanta może nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, wydanej po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wiodącego Projektanta. Nowy Projektant wiodący powinien posiadać:

- posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, w zakresie wystarczającym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub równoważne,

- przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.  Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ww. osoby nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych w formie następujących kar umownych:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku:

  - opóźnienia w oddaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt.1.1) za każdy dzień opóźnienia (kary będą liczone w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy),

  - opóźnienia w usunięciu wad projektowych w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt.1.1) za każdy dzień opóźnienia (kary umowne liczone będą od terminu umownego wyznaczonego na usunięcie wad),

  - nieprzybycia Projektanta na wezwanie Zamawiającego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją, w wysokości 100,00 zł  w stosunku do każdego obowiązku objętego uchybieniem osobno,

  - **niedopełnienia obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 5 zd. 2 i 3 umowy, w wysokości 300, 00 zł w stosunku do każdego obowiązku objętego uchybieniem osobno,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt.1.1), bez dodatkowego wezwania w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa § 11 ust 1, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt.1.1), w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy. Kwota kary będzie wpłacona na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,

  - zwłoki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (kary umowne liczone będą od terminu, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy oraz od wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt.1.1).

- Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionej przez Wykonawcę faktury o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 11

Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

W celu określenia, jaką część umowy należy uznać za wykonaną i określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu, powołana zostanie komisja, w której skład wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wskazani w §9 niniejszej umowy, a stopień zaawansowania wykonanych prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostaną zatwierdzone przez Strony protokolarnie.

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu zaś dodatkowo w przypadku zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, mimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 7 dni, terminu;

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać go w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy;

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem opracowania stanowiącego przedmiot umowy lub z realizacją obowiązków wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji w stosunku do terminów określonych w umowie i opóźnienie to trwa dłużej niż 14 dni,

- gdy zostanie zlikwidowana firma wykonawcy albo zostanie złożony wniosek i ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni, od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania, Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od jego otrzymania będzie realizował umowę niezgodnie z jej postanowieniami.

§ 12

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej lub jej części zmniejszające jej wartość lub użyteczność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości.

- Okres zgłaszania wad fizycznych przez Zamawiającego zakończy się wraz z upływem terminu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji, jednak nie później niż 5 lat od daty podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 7 i w tym okresie mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 6 ust 7        i trwa 5 lat.

- Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część a wada/wady tej nie mógł stwierdzić przyjmując dokumentację, może:

  - wezwać pisemnie Wykonawcę aby w wyznaczonym terminie usunął stwierdzone wady/wadę na swój koszt - bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

  - po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, odstąpić od umowy w części dotyczącej wadliwej dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzone wady/wada uniemożliwiają realizację robót na podstawie takiej dokumentacji projektowej lub jej części, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. a) umowy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust 5 powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania, z tytułu szkody spowodowanej wadami dokumentacji projektowej.

- Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają Protokół usunięcia wad.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych przy realizacji prac wg dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, a wynikających z wad projektowych, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ich wykonaniem.

§ 13

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany określonych § 9 ust. 5 i § 14 ust.1umowy.

- Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem ust.1 niniejszego paragrafu jest nieważna.

§ 14

Inne postanowienia umowy

1. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.

§ 15

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Ze względu na fakt, iż Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „Rozporządzenie” stosuje się od dnia 25 maja 2018 r., Strony tj. Zamawiający – zwany dalej Administratorem i Wykonawca – zwany dalej Podmiotem Przetwarzającym, uzgadniają wymagane zasady i warunki przetwarzania danych osobowych.

- W celu wykonywania niniejszej Umowy Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu dokonywanie, w imieniu Administratora, przetwarzania danych osobowych w zakresie, celu i na zasadach określonych poniżej.

- Polecenie dokonywania przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe właścicieli nieruchomości w zakresie: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, numer działki z ewidencji gruntów i adres działki, obręb w którym jest zlokalizowana, nr Księgi Wieczystej.

- Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu dokonywanie, w imieniu Administratora, przetwarzania danych osobowych w zakresie następujących czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy spełniało obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzone mu do przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora [za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@zwik.lodz.pl o: jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym danych osobowych, stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych,

zapowiedzi albo rozpoczęcia przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający nie może, w celu wykonywania w imieniu Administratora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania danych osobowych, korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda, o której mowa powyżej, może zostać w każdym czasie odwołana.

- W przypadku podzlecenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, odpowiada on za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Administratora, tak jak za działania lub zaniechania własne.

- Administrator uprawniony jest do przeprowadzania audytu Podmiotu przetwarzającego w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania danych osobowych z postanowieniami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Podmiot przetwarzający ciążących na nim obowiązków.

- Podmiot przetwarzający uprawniony jest do wykonywania czynności przetwarzania w imieniu Administratora przez czas obowiązywania niniejszej Umowy.

- Podmiot przetwarzający, najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszelkich powierzonych danych osobowych do Administratora oraz usunięcia ze swoich zbiorów wszystkich danych osobowych, które przetwarzał w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania Administratorowi w terminie 7 dni od dnia usunięcia danych osobowych, protokołu usunięcia danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez osoby trzecie w skutek przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub niniejszą Umowę.

OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:

- Podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych na podstawie Umowy

i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania Danych osobowych środków organizacyjnych

i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych w tym m.in.:

- pseudonimizacji oraz szyfrowaniu, jeżeli jest to odpowiedni rodzaj zabezpieczenia w związku

z charakterem przedmiotu Umowy;

- zapewnieniu przez cały czas poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz

usług przetwarzania;

- przywróceniu dostępności oraz dostępu do powierzonych danych osobowych w sposób terminowy w przypadku awarii fizycznej lub technicznej;

- regularnym testowaniu, ocenie i ewaluacji efektywności środków technicznych i organizacyjnych

dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

- wdrożeniu i utrzymaniu kontroli bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń w celu spełnienia wymogów

właściwych przepisów w zakresie ochrony danych.

- Prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych dokumentacji

ochrony danych.

- Współpracy, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli

przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ.

- Dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia

ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działaniach zaradczych.

- Regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych

tak, aby zapewnić powierzonym Danym osobowym adekwatny stopień ochrony. Podmiot

przetwarzający, na każde żądanie Administratora danych, przekaże informacje o stosowanych przez

niego środkach organizacyjnych i technicznych związanych z przetwarzaniem Danych osobowych.

- Dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych osobowych.

- Współpracowania i udzielania wszelkiej pomocy Administratorowi w celu wywiązywania się

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W szczególności Podmiot przetwarzający

będzie udzielał Administratorowi wszelkich informacji dotyczących stosowanych środków

bezpieczeństwa, certyfikacji w określonych obszarach, zidentyfikowanych po stronie Podmiotu

przetwarzającego ryzyk związanych z przetwarzaniem Danych osobowych oraz wspierał

Administratora przy przeprowadzaniu analizy ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych poprzez

udzielanie Administratorowi niezbędnych informacji odnośnie przetwarzania Danych osobowych przez

Podmiot przetwarzający potrzebnych do przeprowadzenia przez Administratora analizy ryzyka lub

oceny skutków dla ochrony danych zapewnienia by:

- dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Podmiot przetwarzający;

- osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz do przestrzegania sposobów ich zabezpieczenia.

CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

- Podmiot przetwarzający uprawniony jest do wykonywania czynności przetwarzania w imieniu

Administratora przez czas obowiązywania Umowy.

- Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- dokonywania przez Podmiot przetwarzający przetwarzania Danych osobowych w celu lub

w sposób inny niż określony w Umowie;

- korzystania przez Podmiot przetwarzający, w celu wykonywania w imieniu Administratora

wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych, z usług Innego

podmiotu przetwarzającego bez zgody Administratora lub wbrew sprzeciwowi Administratora;

- niezastosowanie się przez Podmiot przetwarzający do zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym

terminie.

POSTĘPOWANIE Z DANYM OSOBOWYMI PRZETWARZANYMI Z WYKORZYSTANIEM

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

- Podmiot przetwarzający ma obowiązek przestrzegać:

- najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych obowiązujących w branży

Administratora;

- procedur w obszarze bezpieczeństwa danych rekomendowanych przez producentów

oprogramowania używanego w ramach wykonywania Umowy,

oraz dokumentować wszelkie odstępstwa od wspomnianych procedur. Podmiot Przetwarzający

zobowiązuje się bezzwłocznie i bez odrębnych kosztów wywiązywać się z obowiązków w zakresie

zgłaszania naruszeń danych określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub Administratora.

- Podmiot przetwarzający ma obowiązek dbać, aby wykonywanie Umowy nie wiązały się z żadnymi zagrożeniami zdefiniowanymi przez OWASP Top Ten.

- Administrator może zlecić osobie trzeciej zbadanie zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych

z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający a jeżeli istotne zagrożenie

istnieje – Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wyeliminować je na własny koszt.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający wykorzystuje dane dotyczące kart płatniczych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, ma obowiązek zadbać o to, aby dane te były przetwarzane zgodnie ze Standardem PCI DSS.

- O ile nie postanowiono inaczej na piśmie, Podmiot przetwarzający będzie tworzył kopie zapasowe dla Danych Osobowych wykorzystywanych w procesie przetwarzania oraz sprawdzał funkcjonalność

kopii zapasowych.

- W przypadku jakiegokolwiek uchybienia bezpieczeństwu danych w ramach wykonywania Umowy na rzecz Administratora przez Podmiot przetwarzający (w tym także ewentualnych podwykonawców), Podmiot przetwarzający bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia) powiadomi Administratora o takim zdarzeniu.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie ą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16 poz. 96 ze zm.).

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Mapa przedstawiająca lokalizację wodociągów podlegających remontowi (dotyczy części 1 zamówienia)

- Wzór druku uzgodnienia z właścicielami terenu odnośnie prowadzenia robót

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                  WYKONAWCA:

**Uwaga

zapis § 5 ust. 5 zd. 2 i  3,  § 10 ust. 1 lit. e)  -  dotyczy umów zawieranych z:

-  osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami,

- osobą fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz.584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.